ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

..............................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ในการประสานงานและบูรณาการตามหลักการบริหารจัดการซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมกันขององค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เมื่อวันที่  21  มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม พ.ศ.2562

(นายประสพ  ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ได้จัดทำขึ้นตามเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง รวมถึงหน่วยงานอื่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

สารบัญ

|  | หน้า |
| --- | --- |
| คำนำ |  |
| สารบัญ |  |
| หลักการและเหตุผล | 1 |
| ส่วนที่ 1 | 2 |
| บทนำ | 3 |
| วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 3 |
| ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 3 |
| ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 4 |
| แผนผังการจัดทำแผนดำเนินงาน | 5 |
| ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ( ผด. 01) | 7 |
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ( ผด.02) | 8 |

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 256๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 256๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1,๒,๓) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหาร     ส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

### ส่วนที่ 1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และสามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ จำทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ลักษณะของแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี เป็นเอกสารต่อเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กล่าวคือเป็นการนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณในปีนั้น โครงการกิจกรรมในแผนการดำเนินงานจะต้องมีสภาพ

- มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดำเนินการโดยศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการหรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ

- มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการเทคนิค

- มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน มีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง

- เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจำปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในปีนั้นๆ

- เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

-2-

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อความสะดวกและติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

-3-

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา / เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล ......... ) ประจำปี ...........  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

-4-

แผนผังการจัดทำแผนดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวมรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

หน่วยงานนอก

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

-5-

### ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

-6-

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

| ยุทศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 46.67 | 3,522,000 | 88.03 | กองช่าง |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 53.33 | 479,000 | 11.97 | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น | 15 | 100 | 4,001,000 | 100 |  |

-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนสายปลายนา- เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,266.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5,064 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 | 459,000 | หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งดีปลี-เกาะยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2 | 66,000 | หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด – บ้านนายเจี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1 | 1,940,000 | หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนสายอบ -สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 970.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4 | 370,000 | หมู่ที่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานเคียน หมูที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5 | 95,000 | หมู่ที่ 5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนสายโคกหว้าน-หลังเกาะหวายเล็ก หมูที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,050.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6 | 495,000 | หมู่ที่ 5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายควนสระ-ทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะ หมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,080.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7 | 97,000 | หมู่ที่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยวัดเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายวัดเก่า หมู่ที่ 1 ระยะทาง 614.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | 69,000 | หมู่ที่ 1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 2 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอนามัย-หลังป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอนามัย-หลังป้อม หมู่ที่ 2 ระยะทาง 966.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2 | 92,000 | หมู่ที่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 3 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอบ-สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอบ-สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 532.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 | 44,000 | หมู่ที่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 4 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายหนองหว้า-ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายสายหนองหว้า-ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 4 ระยะทาง 593.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4 | 62,000 | หมู่ที่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 5 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเลียบถนน พรุละหมาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะ หมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเลียบถนนพรุละหมาด หมู่ที่ 4 ระยะทาง 200.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5 | 14,000 | หมู่ที่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 6 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเลียบซอยสงไข 2 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 175.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6 | 15,000 | หมู่ที่ 4 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 7 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยประเสริฐหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,292.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7 | 145,000 | หมู่ที่ 5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

| #### ลำดับ ที่ | ### โครงการ/กิจกรรม | #### รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | #### งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ### พ.ศ.๒๕61 |  |  | ### พ.ศ.๒๕62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. ก.ย. |
| 8 | โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยบ้านนางบาง ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | - ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยบ้านนางบาง ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 350.00 เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8 | 38,000 | หมู่ที่ 6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-